GK.271.2.2020

## U M O W A /projekt/

na „Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne stacji uzdatniania wody w Orli”

w dniu … 2020 r., w Orli

pomiędzy:

Gminą Orla, z siedzibą i adresem ul. A. Mickiewicza 5, 17-106 Orla, reprezentowaną przez  - Pana Leona Pawluczuka – Wójta Gminy Orla

zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”

przy kontrasygnacie Pani Joanny Onufryjuk - Skarbnika Gminy Orla

oraz

…………………………………………………………………………., reprezentowaną przez:

- …………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Nr GK.271.2.2020 wybrana została oferta Wykonawcy z dnia … 2020 r. i zawarto Umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne stacji uzdatniania wody w Orli”, będącego  I etapem przedsięwzięcia pn: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne stacji uzdatniania wody w Orli oraz stacji wodociągowej w Olekszach”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Nr Projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0533/19.

- Przedmiot zamówienia jest opisany za pomocą dokumentacji projektowej, w skład której wchodzą:

- projekt wykonawczy  (branża elektryczna) - Załącznik Nr 10,

- projekt wykonawczy (branża elektryczna) wyniesienia istniejącego układu pomiarowego na zewnątrz budynku stacji uzdatniania wody - Załącznik Nr 11 (materiał poglądowy pomocniczy),

- schemat układu pomiarowego stacji uzdatniania wody - Załącznik Nr 12,

- szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża elektryczna) - Załącznik Nr 13,

- przedmiar robót (branża elektryczna) – przedmiar ma wyłącznie charakter pomocniczy do określenia zakresu robót - Załącznik Nr 14.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż zestawu mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 25,2 kWp na terenie stacji uzdatniania wody w Orli – działki ozn. nr geod. 437 i 438 w obrębie wsi Orla.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawę i montaż elementów niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania instalacji;

- montaż modułów fotowoltaicznych;

- wykonanie uziemienia;

- ułożenie linii kablowych;

- montaż falowników;

- wykonanie rozdzielnic;

- zgłoszenie instalacji w PGE Dystrybucja S. A.;

- zgłoszenie instalacji w Państwowej Straży Pożarnej;

- uruchomienie i rozruch instalacji stanowiącej przedmiot zamówienia;

- przeprowadzenie w niezbędnym zakresie prób eksploatacyjnych i nastaw współpracy z siecią energetyczną;

- przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji;

- wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej;

- świadczenie bezpłatnego serwisu zamontowanej instalacji w okresie gwarancyjnym;

- dokonywanie corocznych przeglądów gwarancyjnych w okresie trwałości projektu,

- udzielenie gwarancji jakości na prace montażowe oraz gwarancji jakości na materiały, na które w dokumentacji projektowej nie został określony minimalny okres gwarancji.

5. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności, niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej, przedmiarze robót w tym również robót pomocniczych i towarzyszących koniecznych do wykonania zamówienia nie ujętych w dokumentacji, a niezbędnych do wykonania ze względu na warunki terenowe, sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w wysokim standardzie (nie niższym niż w dokumentacji projektowej) z urządzeń i materiałów najwyższego gatunku, stanowiących jego własność, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy prawo budowlane (art. 10), tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B oraz będą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dla potwierdzenia spełnienia wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym. Dokumenty wystawione w języku obcym muszą być przedłożone z tłumaczeniem na język polski.

7. Wszystkie wymienione w ust. 2 dokumenty nawzajem się uzupełniają. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i służą jedynie jak najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania co najmniej tego samego poziomu technologicznego, jakościowego i wydajnościowego. Wykonawca, stosując materiały równoważne, ma obowiązek uzyskać uprzednią akceptację Zamawiającego oraz wykazać, jakie materiały zostaną zmienione  i określić jakie materiały w ich miejsce proponuje, a także wykazać, iż zastosowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu  Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne  z opisanymi  przez Zamawiającego oraz uzyskać na ich  Dokumenty wystawione w języku obcym muszą być przedłożone z tłumaczeniem na język polski.

8. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, jeżeli w przedmiocie zamówienia wskazano jakiekolwiek cechy techniczne i jakościowe przez odniesienie do polskich norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w przedmiocie zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

9. W przypadku zastosowania zasad wskazanych powyżej, w trakcie realizacji umowy, mogą one wystąpić pod warunkiem, że zmiany te nie będą wpływać na zaproponowany w ofercie przedmiot zamówienia i efekt zakreślony umową. Mogą to być także przypadki korzystne dla Zamawiającego. Obowiązkiem strony wnoszącej o rozwiązania równoważne (w trakcie realizacji umowy Zamawiający lub Wykonawca) jest uzasadnienie tego przypadku w formie pisemnej. Proponowane rozwiązania równoważne nie mogą zmienić istotnych elementów oferty czy umowy np.: wydłużenia terminu realizacji, podwyższenia wynagrodzenia. Wprowadzenie rozwiązania równoważnego w trakcie realizacji umowy może nastąpić także w następujących okolicznościach:

1)	gdy spowoduje poprawienie parametrów technicznych w stosunku do wymaganych przez zamawiającego w SIWZ,

2)	wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

10. Przedmiot umowy należy wykonać w zakresie i na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy zgodnie z wyżej wymienioną dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem:

  - złożonej oferty,

  - kosztorysu ofertowego,

  - SIWZ na podstawie której prowadzono postępowanie przetargowe,

stanowiących integralne części Umowy.

11.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z całą dokumentacją i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu Umowy oraz z miejscem prowadzenia robót, dokonał wizji terenowej miejsca przeprowadzenia dostawy z montażem celem sprawdzenia, czy nie wystąpiły w stosunku do informacji zawartych w dokumentacji zmiany oraz że warunki prowadzenia dostawy z montażem są mu znane.

11. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich kart produktów, certyfikatów, atestów na wbudowane materiały oraz kart gwarancyjnych urządzeń. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przekazać protokoły z wykonania prób, sprawdzeń oraz potwierdzających zgodność z parametrami wynikającymi z dokumentacji technicznej. Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, ewentualnie, jeśli zajdzie taka konieczność powinny być przetłumaczone na język polski.

§ 2

Termin wykonania umowy

Realizacja zamówienia przez Wykonawcę nastąpi w terminie:

1) rozpoczęcie realizacji zamówienia – w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy,

2) ostateczne zakończenie realizacji zamówienia – do dnia ………………. 2020 r. – (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca:

1) złożył dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i uprawnienia osób skierowanych do realizacji zamówienia:

a) kierownika robót instalacyjnych wraz z zaświadczeniem potwierdzającym wpis do właściwej Izby, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,

b) pracownika posiadającego aktualny certyfikat instalatora OZE,

c) pracownika posiadającego uprawnienia dozoru nad eksploatacją D grupy 1 w zakresie pomiarów ochronnych;

2) złożył oświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w charakterze kierownika robót instalacyjnych o przyjęciu obowiązków kierownika robót instalacyjnych;

3) złożył dokumenty (w tym certyfikaty i atesty) potwierdzające, iż oferowana instalacja i materiały są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej,

4) wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych  w § 20 SIWZ.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami bhp), a także, że będą one wyposażone               w środki ochrony osobistej.

- Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu Umowy.

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane prace są niezgodne z umową lub dokumentacją przetargową, albo złej jakości to koszty wymiany lub poprawek obciążają Wykonawcę.\

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania z wyprzedzeniem do 3 dni roboczych Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu i prac zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt i odpowiedzialność do dokonania odkrywek i przywrócenia prac do stanu poprzedniego.

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie formy organizacyjno-prawnej prowadzonej przez siebie aktualnie działalności gospodarczej.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 5

Osoby do kontaktu

- Zamawiający wyznacza Inspektora nadzoru Inwestorskiego w osobie ………………….. prowadzącego działalność pod nazwą ………………., posiadającego uprawnienia …………….

- Inspektor Nadzoru upoważniony jest do bieżącej koordynacji prac realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakości prac, ich wykonania, do odbiorów prac oraz pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca ustanawia kierownika robót instalacyjnych w osobie ………………, posiadającego uprawnienia …………….., który jest uprawniony do działania w związku z realizacją umowy w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

- Kierownik robót ma obowiązek przebywania na miejscu realizacji umowy w trakcie wykonywania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy z ramienia Wykonawcy jest ……………….

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego jest ……………….

§ 6

Podwykonawcy

- Wykonawca powierzy Podwykonawcy wykonanie następujących robót stanowiących przedmiot umowy (wskazane w ofercie): ……………………………...

- Jeżeli na etapie realizacji zamówienia Wykonawca, będzie chciał zrezygnować z Podwykonawcy, na którego potencjał powoływał się w postępowaniu przetargowym, to musi zaproponować nowego, który uzupełni jego potencjał wskazany w ofercie. Nowy Podwykonawca musi samodzielne spełniać warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zmiana Podwykonawcy przez Wykonawcę wymaga zgody Zamawiającego, poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- przedmiotem umowy o podwykonawstwo będzie wyłącznie realizacja zamówienia ściśle odpowiadająca części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone, na co  najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej;

- okres odpowiedzialności (gwarancji)  Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganemu od Wykonawcy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo – od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem dostawa z montażem, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7  dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi w terminie 7 dni pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy z montażem, jeżeli jest on niezgodny z Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

§ 7

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że w ramach umówionej kwoty wynagrodzenia zostanie wykonany przedmiot Umowy zgodnie z dokumentacją, o której mowa w § 1 Umowy i SIWZ,  wiedzą i doświadczeniem zawodowym Wykonawcy. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego,

- Wykonawca oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, projektem wykonawczym, przedmiarem robót, terenem na którym ma być wykonany przedmiot Umowy oraz rozważył wszystkie istotne okoliczności mogące wpływać na cenę.

- Zgodnie z przedłożoną ofertą Wykonawcy, wysokość jego wynagrodzenia wyniesie:

- kwota netto ………………………… PLN (słownie złotych: …………………….…),

- podatek VAT według stawki … % tj. ………….. PLN (słownie złotych: …………),

- kwota brutto ……………………. PLN (słownie złotych: …………………………..).

4. Wartość przedmiotu umowy, ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

- Zamawiający wynagrodzenie Wykonawcy przekaże przelewem na konto bankowe Nr …………………………….. wskazane  w ofercie przetargowej Wykonawcy, na wskazany rachunek bankowy ujęty w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- Termin płatności faktury VAT wynosi 30 dni, od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury do siedziby (sekretariatu) Zamawiającego.

- Faktura VAT musi zawierać dane identyfikacyjne:

- Nabywca: Gmina Orla , ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla , NIP 543-215-42-50,

- Odbiorca: Urząd Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

- Rozliczenie płatności nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności (split payment).

- Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół komisyjnego odbioru wykonanej dostawy z montażem podpisany również przez Wykonawcę, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzony przez Zamawiającego.

§ 8

Odbiór przedmiotu zamówienia

- Strony zgodnie postanawiają, iż będą stosowane następujące rodzaje odbioru robót:

- odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.

- W odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu uczestniczą kierownik robót oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

- Strony ustalają następujące zasady odbioru końcowego:

  - za datę zakończenia wykonania przedmiotu umowy uważa się datę zgłoszenia do odbioru przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

  - Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

- Do zgłoszenia o gotowości do odbioru Wykonawca dołączy niezbędne dokumenty, a w szczególności:

- protokoły ewentualnych badań, sprawdzeń, pomiarów i prób,

- dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz spełniają wymogi określone w SIWZ, opisie przedmiotu zamówienia – dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,

- karty gwarancyjne na zamontowane urządzenia,

- kopię druku „Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej” złożonego PGE,

- specyfikację techniczną dla instalacji fotowoltaicznej,

- elektryczny schemat instalacji,

- protokół z uruchomienia instalacji przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- protokół z przeprowadzonego szkolenia z obsługi instalacji fotowoltaicznej podpisany przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego,

- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu,

- kosztorys powykonawczy ,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- wskazanie wyspecjalizowanego serwisu, który dokonywać będzie naprawy awarii, usuwania usterek oraz przeglądów serwisowych w okresie udzielonej gwarancji.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

      - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając jednocześnie termin ich usunięcia;

      - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy lub jego elementu po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i gotowości do ponownego odbioru,

- jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób wskazany w protokole, Zamawiający może powierzyć usuwanie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W razie gdy opóźnienie Wykonawcy w usunięciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 14 dni Zamawiający (zachowując prawo żądania zapłaty kar umownych) może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też ewentualne terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad oraz inne wnioski i stanowiska Stron dotyczące przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

§ 9

Gwarancja jakości, serwis i uprawnienia z tytułu rękojmi za wady

- Wykonawca oświadcza, iż elementy instalacji fotowoltaicznej (moduły fotowoltaiczne, falownik) są objęte gwarancją producenta, zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej tj:

1)	panele fotowoltaiczne – minimum 1 rok na 97% mocy maksymalnej, minimum 10 lat na 90% mocy maksymalnej, minimum 25 lat na 80,2% mocy maksymalnej, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego  oraz gwarancji produktowej min. 12 lat,

2)	falownik-  minimum 10 lat gwarancji.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na prace montażowe oraz gwarancji jakości na materiały, na które w dokumentacji projektowej nie został określony minimalny okres gwarancji – na okres …... miesięcy, liczonej od dnia bezusterkowego końcowego odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. Okres gwarancji obejmuje również serwisowanie wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji.

- Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez wad, które pomniejszają wartość prac lub uczynią przedmiot Umowy nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

- Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy będzie rozszerzona poprzez wydłużenie okresu rękojmi do ...... miesięcy, tj. zrównanie go z okresem udzielonej gwarancji jakości. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i upływa wraz z upływem okresu gwarancji jakości.

- Zamawiający ma prawo wykorzystać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwaranci jakości.

- Wykonawca jest zobowiązany w okresie rękojmi i gwarancji w przypadku konieczności dokonania odkrywek wykonać je oraz przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonawca zapewni serwisowanie  przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją  oraz zobowiązuje się do wykonania co najmniej 1 raz w roku bezpłatnych przeglądów wykonanej instalacji.

- Termin przeglądów gwarancyjnych Wykonawca powinien ustalić z Zamawiającym, z tym że jego realizacja może nastąpić nie wcześniej niż 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego o gotowości Wykonawcy przystąpienia do wykonania przeglądu gwarancyjnego.

- Wykonawca w zgłoszeniu do odbioru przedmiotu zamówienia wskaże wyspecjalizowany serwis, który dokonywać będzie naprawy awarii, usuwania usterek oraz gwarancyjnych przeglądów serwisowych.

- Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia obiektu do odbioru pogwarancyjnego.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady powstałe                   z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady przedmiotu Umowy, jeżeli wady te ujawnią się w terminie obowiązywania gwarancji jakości. Wady będą usunięte w odpowiednim terminie, uzgodnionym z Zamawiającym, jednakże nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie tj. w terminie do 48 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie.

- W przypadku braku porozumienia co do terminu, termin usunięcia wad określi sam Zamawiający. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

- Do napraw Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki.

- Koszty serwisowania urządzeń i instalacji oraz materiałów eksploatacyjnych w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

- Zawarte w umowie oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji jakości uznaje się za równoważne wydaniu dokumentu gwarancyjnego. W dostarczonym przez Wykonawcę odrębnym dokumencie gwarancyjnym, warunki i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne lub mniej korzystne dla Zamawiającego od wynikających z postanowień umowy oraz stosownych przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 10

Kary umowne

- Strony ustalają, że formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy – 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i gwarancji – 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7, za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada – 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7,

- w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania Umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada – 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7,

- 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7, za każdy dzień opóźnienia:

a)	nieterminowej zapłaty lub braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom,

b) nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, celem realizacji zadania lub projektu jej zmiany,

c) nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                          o   podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

- 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu prac lub przerwę w prowadzeniu robót przez okres dłuższy niż 14 dni bez uzasadnienia i zgody Zamawiającego.

- za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego,

  - W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7.

  - Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, Strona zobowiązana zapłaci na rachunek bankowy Strony uprawnionej w terminie 14 dni od daty doręczenia żądania zapłaty kary umownej.

  - Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia (faktury) Wykonawcy.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości oferty brutto, tj. ………… zł (słownie złotych: ………………..).

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………… z dnia ………………… r. (powyższy zapis może być zmieniony, albowiem jeśli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy).

- Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonani Umowy w następujących terminach:

- 70% kwoty zabezpieczenia ustalone w wysokości …………… zł (słownie złotych: ……………………….) – w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i przyjęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego;

- 30% kwoty zabezpieczenia ustalone w wysokości …………… zł (słownie złotych: ……………………….)  – w terminie do 15 (piętnastu) dni po upływie terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli w tym czasie w przedmiocie Umowy nie zostaną ujawnione wady.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wszelkich kwot należnych od Wykonawcy, jakie powstaną w wyniku realizacji umowy.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez Kodeks Cywilny i ustawę Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy również, jeżeli:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub nastąpi rozwiązanie i likwidacji Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację przedmiotu Umowy i nie realizuje go przez okres co najmniej 14 dni,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy i nie rozpoczyna jej pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 14 dni,

- Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową i dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania określone Umową,

- Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. Za formę pisemną strony zgodnie uznają skany pism przesyłanych pocztą elektroniczną na adresy wskazane w § 14.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obwiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prace w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za niewadliwe wykonaną część przedmiotu Umowy.

§ 13

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dopuszczalne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – charakter oraz warunki wprowadzenia zmian:

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla prac objętych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w Umowie, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,

- zmiana (wydłużenie) terminu realizacji inwestycji w stosunku do terminu wskazanego w ofercie  może nastąpić w następujących sytuacjach:

- działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności. Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof) – wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi lub powoduje konieczność wstrzymania robót. Udowodnienie zaistnienia tych okoliczności spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia. Zmiana terminu może nastąpić o czas występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności,

- wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. Zmiana terminu nastąpi o czas wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie decyzji właściwego organu (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie – o tę konieczność występuje Wykonawca robót),

- wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. Zmiana terminu nastąpi o czas ich usunięcia z terenu budowy przez odpowiednie służby, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie – o tę konieczność występuje Wykonawca robót),

- na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, w takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas trwania zawieszenia realizacji zamówienia,

- zmiana kierownika robót, z zachowaniem spełnienia w tym zakresie wymogów SIWZ, w przypadku zdarzeń uniemożliwiających wykonywanie przez niego wskazanej funkcji. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie zmiany wraz z:

- oświadczeniem o przyjęciu obowiązków nowego kierownika robót,

- decyzją o nadaniu wymaganych uprawnień,

- zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

- oświadczeniem kierownika robót potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy o spełnianiu warunków postępowania dla osoby pełniącej tę funkcję;

- zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych osób wyznaczonych przez Zamawiającego do nadzoru nad realizacją inwestycji (wpisanych imiennie do umowy) – w przypadku zdarzeń uniemożliwiających wykonywanie przez nich określonych czynności;

- zmiana numeru rachunku bankowego podanego w ofercie Wykonawcy – wymaga zachowania formy pisemnej (aneksu do umowy);

- zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia wchodzącego w miejsce podwykonawcy, który w trakcie postępowania przetargowego udostępnił swój potencjał Wykonawcy – jeżeli na etapie realizacji zadania Wykonawca będzie chciał zrezygnować z podwykonawcy, to musi zaproponować nowego, który uzupełni jego potencjał wskazany w ofercie. Nowy podwykonawca musi samodzielnie spełniać warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

- usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji;

- wprowadzenia robót zamiennych z powodu:

- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,

- zaprzestania produkcji materiałów, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy,

- zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Postanowienia, o których mowa w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

- Zmiana umowy może nastąpić w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów szczególnych innych ustaw.

- Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane na podstawie obustronnie uzgodnionych aneksów do Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Postanowienia końcowe

    - W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

    - Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługujących mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

    - Wszelkie pisma przewidziane Umową uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały przesłane przez drugą Stronę listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod następujący adres:

Zamawiający: Gmina Orla, 17-106 Orla, ul. A. Mickiewicza 5,                                  NIP 543-21-54-250,  Regon 050659600; tel. 85 730 57 80, fax 85 730 57 81, e-mail: ugorla@orla.pl

- Wykonawca:  …………………………………………………………………………, tel…………………………., fax………………………….., e-mail:…………………..

    - Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenia dokonane na ostatnio wskazany będą uważane za skuteczne.

    - Strony deklarują, że w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania Umowy, podejmą rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

    - Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. Załącznikami do Umowy są:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta Wykonawcy z dnia ………….. r.,

- przedmiar robót,

- projekt wykonawczy,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

    - Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

Wykonawca:							Zamawiający: